Plano de Gerenciamento do Escopo
Desenvolvimento Memorial Web - PR

ÍNDICE

# Versões do documento

Versão	Data	Autor(es)	Histórico
1_00	04/06/2016	Tiago Kenji Umemura	Preenchimento

# Objetivo
Esse documento tem como finalidade descrever o plano de gerenciamento de escopo, estabelecendo os meios pelo qual será definido o escopo, critérios de mudança de escopo e como será realizada a documentação do escopo.

# Gerenciamento do Escopo
Gerenciar o escopo do projeto requer um Plano de gerenciamento do escopo aprovado englobando os principais processos do escopo definidos abaixo. O Plano de gerenciamento do escopo é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos relacionados ao escopo serão executados, controlados, monitorados e encerrados.
## 3.1 Processos do Gerenciamento do Escopo
- Planejar o Gerenciamento do Escopo: É o processo de que estabelece às políticas, procedimentos e documentação para planejamento, gerenciamento, monitoramento e controle do cronograma do projeto;
- Coletar os Requisitos: O processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto;
- Definir o Escopo: O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto;
- Criar EAP: O processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis;
- Validar o Escopo: O processo de formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto;
- Controlar o Escopo: O processo de monitoramento do andamento do escopo do projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.
## 3.2 Documentos Padronizados do Escopo do Projeto
Documento	Descrição	Template
Declaração de Escopo	Template de Declaração de Escopo em conformidade com a metodologia de gerenciamento de projetos. O documento baseia-se nas entregas principais, premissas, restrições e critérios de aceitação e deverá conter a descrição do escopo do produto e as exclusões do projeto.	Declaração de Escopo de Projeto.doc
EAP	Processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.	WBS Chart.wbs
Dicionário da EAP	Documento que fornece informações detalhadas sobre entregas, atividades e agendamento de cada componente da estrutura analítica do projeto (EAP).	EAP+Dicionário.xls

## 3.3 Ferramentas
- Reuniões: A definição do escopo do projeto será conduzida pelo gerente de projetos e a reunião incluirá a equipe de projetos e patrocinador do projeto. Estas reuniões serão registradas em atas, onde deverão passar por aprovação dessa equipe.
- Opiniões Especializadas: Tal opinião especializada pode ser oferecida por qualquer grupo ou pessoa com formação, conhecimento, habilidade, experiência ou treinamento em desenvolvimento de planos de gerenciamento de escopo.
## 3.4 Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto
As responsabilidades pelas atividades relacionadas a Escopo estão estabelecidas na Matriz de Responsabilidade.
# Criar da EAP
## 4.1 Ferramentas e Técnicas
Decomposição: Será usada a técnica de decomposição para dividir e subdividir o escopo do projeto e suas entregas em partes menores e mais facilmente gerenciáveis. A decomposição do trabalho completo do projeto em pacotes de trabalho envolve as seguintes atividades:
1. Identificação e análise das entregas e seu trabalho relacionado;
2. Estruturação e organização da EAP;
3. Decomposição dos níveis mais altos da EAP em componentes detalhados em menor nível;
4. Desenvolvimento e designação de códigos de identificação aos componentes da EAP;
5. Verificação de que o grau de decomposição das entregas é apropriado.

Opinião Especializada: Será utilizada para analisar as informações necessárias para decompor as entregas do projeto até as menores partes dos componentes a fim de criar uma EAP eficaz. Tal opinião e conhecimento especializado são aplicados aos detalhes técnicos do escopo do projeto e usados para reconciliar diferenças de opinião sobre a melhor maneira de decompor o escopo geral do projeto.
## 4.2 Dicionário da EAP
É um documento que fornece informações detalhadas sobre entregas, atividades e agendamento de cada componente da estrutura analítica do projeto (EAP). O dicionário da EAP é um documento que dá suporte à EAP. As informações contidas no dicionário da EAP incluem:

  - Código de identificador da conta;
  - Descrição do trabalho;
  - Pacotes;
  - Atividades e tarefas do cronograma associadas;
# Controle do escopo do projeto
As informações geradas sobre o desempenho do trabalho incluem informações correlacionadas e contextualizadas sobre o desempenho do escopo do projeto em comparação à linha de base do escopo. Elas podem incluir as categorias das mudanças recebidas, as variações do escopo identificadas e suas causas, o impacto que elas causam no cronograma ou custo, e a previsão do desempenho do escopo futuro.
O controle do escopo será realizado a partir do inicio de cada subentrega com base nos documentos mencionados no item 3.2.
# Validação do escopo do projeto
O escopo do projeto será validado no dia seguinte do termino da ultima tarefa da subentrega, onde será analisado se todos os critérios de aceitação foram atingidos e os possíveis desvios.
Ao final da analise será formalizada a aceitação da entrega junto ao patrocinador de forma a comprovar que todos os critérios de aceitação foram atingidos.
# Mudanças de escopo
Toda mudança deverá respeitar os critérios estabelecido no Plano de Gerenciamento do Projeto.
# Aprovação do Plano de Gerenciamento do Escopo
________________________________________
Nome

________________________________________
Cargo/ Função

São Paulo ___ de _____________ de 201______

________________________________________
Nome

________________________________________
Cargo/ Função

São Paulo ___ de _____________ de 201______

________________________________________
Nome

________________________________________
Cargo/ Função

São Paulo ___ de _____________ de 201______

________________________________________
Nome

________________________________________
Cargo/ Função

São Paulo ___ de _____________ de 201______

________________________________________
Nome

________________________________________
Cargo/ Função

São Paulo ___ de _____________ de 201______